**沙坡头区2018年畜禽粪污资源化利用项目验收结果公示表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目企业 | 建设地点 | 项目批复建设内容 | 项目完成情况 | 存在问题及整改建议 | 完成比例 | 验收时间 | 验收结果 | 项目投资 | | 已兑付资金 | 本次拟兑付资金 | 备注 |
| 总投资 | 政府投资 |
| **1** | 普天科（中卫）有机肥有限责任公司 | 宣和镇 | 1、建设生产车间：原料发酵车间框架钢结构5800m2;预混车间框架钢结构2300m2；成品钢罩棚框架钢结构2800m2；成品加工车间框架钢结构3600m2。2、购置生产设备：自动翻抛机（规格10000型）3台；全自动供料机（规格ZL1830型）3台；防潮粉碎机（规格FS600型）1台；筛分机（规格1403型）1台；滚筒混合机（规格1400×6000mm）1台；圆盘造粒设备（规格Φ3000×450mm）1台；回转式烘干设备（规格Φ1800×18000mm）2台；回转式冷却设备（规格Φ1600×16000mm）1台；分级筛设备（规格Φ1500×5000mm）1台；自动包装设备（规格DCS-S50）1台。 | 1、建设生产车间：1号原料发酵车间框架钢结构5858.8m2;2号预混车间框架钢结构2366.8m2；3号成品钢罩棚框架钢结构2813m2；4号成品加工车间框架钢结构3684.4m2。2、购置生产设备：自动翻抛机（规格10000型）3台；全自动供料机（规格ZL1830型）3台；防潮粉碎机（规格FS600型）1台；筛分机（规格1403型）1台；滚筒混合机（规格1400×6000mm）1台；圆盘造粒设备（规格Φ3000×450mm）1台；回转式烘干设备（规格Φ1800×18000mm）2台；回转式冷却设备（规格Φ1600×16000mm）1台；分级筛设备（规格Φ1500×5000mm）1台；自动包装设备（规格DCS-S50）1台。 | 内业资料不齐全。按照要求及时完善内页资料。 | 100% | 2020.01.16 | 合格 | 1689.93 | 300 | 150 | 150 |  |
| **合计** | | | |  |  |  |  |  | 1689.93 | 300 | 150 | 150 |  |