附件：

沙坡头区2025年畜禽粪污资源化利用项目验收结果公示表

| 序号 | 项目企业 | 建设地点 | 项目计划建设内容 | 项目完成情况 | 存在问题及整改建议 | 完成比例 | 验收时间 | 验收结果 | 项目总投资 /万元 | 拟兑付项目补助资金 /万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫海弘养殖有限公司 | 镇罗镇凯歌村 | 计划建设肥料发酵生产车间2栋,总面积为6000平米；建设成品车间1栋,占地面积为2000平米；建设堆粪棚1栋,占地面积为2000平米；建设办公生活区一处，配套建设环保治理设施；采购安装翻抛机、粉碎机等生产设施设备和各类车辆。 | 1、建设肥料发酵生产车间2栋、成品车间1栋、堆粪产车间1栋、总面积为10114平米。 2、建设办公生活区316.8平米，配套建设环保治理设施，安装除臭塔两个。 3、采购安装翻抛机2台、粉碎机1台、筛分机1台、皮带运输机3台、20装载机1台、50装载机1台、翻斗车1辆。 |  | 100% | 2025.9.19 | 合格 | 742 | 50 |  |