| 附件1 常乐镇2018年秋季农田水利基本建设任务表（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 量单位 | 支沟清淤 |  |  |  | 挡浸沟清淤 |  |  |  | 农沟清淤 |  |  |  |
|  | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） |
| 合计 | 15 | 25100.00 | 15202.00 | 12172.00 | 3 | 4230.00 | 1715.00 | 430.00 | 377 | 108871.00 | 75903.00 | 10930.00 |
| 倪滩 | 2 | 4000.00 | 2000.00 | 1939.00 | 1 | 1450.00 | 725.00 | 180.00 | 71 | 19000.00 | 7400.00 | 1480.00 |
| 马路滩 | 1 | 3500.00 | 1750.00 | 912.00 | 1 | 1800.00 | 500.00 | 125.00 | 13 | 3000.00 | 3067.00 | 614.00 |
| 枣林 | 4 | 8600.00 | 4784.00 | 2500.00 | 1 | 980.00 | 490.00 | 125.00 | 63 | 7200.00 | 6000.00 | 1773.00 |
| 大路街 | 1 | 2000.00 | 1568.00 | 1630.00 |  |  |  |  | 61 | 18910.00 | 37820.00 | 2554.00 |
| 常乐 | 3 | 1800.00 | 1400.00 | 1260.00 |  |  |  |  | 40 | 14708.00 | 5498.00 | 1147.00 |
| 刘营 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 950.00 |  |  |  |  | 19 | 6783.00 | 2374.00 | 495.00 |
| 高滩 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1731.00 |  |  |  |  | 36 | 12852.00 | 4498.00 | 938.00 |
| 李营 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 750.00 |  |  |  |  | 41 | 14637.00 | 5123.00 | 1069.00 |
| 水车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河沿 | 1 | 1500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  | 33 | 11781.00 | 4123.00 | 860.00 |
| 黄套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 常乐镇2018年秋季农田水利基本建设任务表（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 量单位 | 清淤支渠 |  |  |  | 清淤斗渠 |  |  |  | 清淤农渠 |  |  |  |
|  | 条 | 长度 （米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长 度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） |
| 合计 | 45 | 38230.00 | 25430.00 | 6899.00 | 17 | 9800.00 | 4584.00 | 1111.00 | 675 | 309360.00 | 64910.00 | 7622.00 |
| 倪滩 | 5 | 7000.00 | 3500.00 | 875.00 | 6 | 1900.00 | 634.00 | 126.00 | 90 | 45000.00 | 4500.00 | 900.00 |
| 马路滩 | 2 | 4200.00 | 4700.00 | 1175.00 |  |  |  |  | 20 | 4500.00 | 2500.00 | 800.00 |
| 枣林 | 16 | 7430.00 | 7430.00 | 1047.00 |  |  |  |  | 136 | 35360.00 | 35360.00 | 1000.00 |
| 大路街 | 4 | 5000.00 | 2500.00 | 625.00 | 2 | 1800.00 | 900.00 | 225.00 | 85 | 42500.00 | 4250.00 | 850.00 |
| 常乐 | 1 | 1000.00 | 500.00 | 125.00 | 2 | 2000.00 | 1000.00 | 250.00 | 40 | 21500.00 | 2250.00 | 462.00 |
| 刘营 | 1 | 1500.00 | 750.00 | 337.00 | 2 | 2000.00 | 1000.00 | 250.00 | 45 | 22500.00 | 2250.00 | 850.00 |
| 高滩 | 2 | 3500.00 | 1750.00 | 440.00 | 1 | 500.00 | 250.00 | 60.00 | 36 | 26000.00 | 2600.00 | 520.00 |
| 李营 | 3 | 5000.00 | 2500.00 | 725.00 | 1 | 600.00 | 300.00 | 75.00 | 90 | 45000.00 | 4500.00 | 900.00 |
| 水车 | 8 | 5000.00 | 800.00 | 625.00 |  |  |  |  | 90 | 45000.00 | 4500.00 | 900.00 |
| 河沿 | 2 | 1600.00 | 1000.00 | 675.00 | 2 | 1000.00 | 500.00 | 125.00 | 33 | 13500.00 | 1350.00 | 270.00 |
| 黄套 | 1 | 2000.00 |  | 250.00 | 1 |  |  |  | 10 | 8500.00 | 850.00 | 170.00 |

| 常乐镇2018年秋季农田水利基本建设任务表（三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 量单位 | 整修生产路 |  |  |  | 整修田间农路 |  |  |  | 整修河堤路 |  |  |  |
|  | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） | 条 | 长度（米） | 土方 （立米） | 用工 （工日） |
| 合计 | 42 | 54000 | 54000 | 6120 | 406 | 131510 | 8530 | 952 | 5 | 574 | 5750 | 115 |
| 倪滩 | 4 | 7600 | 7600 | 760 | 71 | 26000 | 2400 | 240 |  |  |  |  |
| 马路滩 | 3 | 3000 | 3000 | 640 | 10 | 8000 | 500 | 84 |  |  |  |  |
| 枣林 | 3 | 4500 | 4500 | 830 | 80 | 24000 | 1200 | 120 | 1 | 130 | 1300 | 26 |
| 大路街 | 7 | 9500 | 9500 | 950 | 61 | 18910 | 800 | 80 | 1 | 54 | 544 | 11 |
| 常乐 | 4 | 3500 | 3500 | 350 | 44 | 13000 | 600 | 60 |  |  |  |  |
| 刘营 | 4 | 3000 | 3000 | 300 | 19 | 15000 | 1200 | 120 |  |  |  |  |
| 高滩 | 4 | 6500 | 6500 | 650 | 36 | 5700 | 480 | 48 | 1 | 280 | 2804 | 56 |
| 李营 | 4 | 6000 | 6000 | 600 | 41 | 15000 | 450 | 100 | 1 | 38 | 384 | 8 |
| 水车 | 5 | 6500 | 6500 | 650 | 10 | 4000 | 400 | 40 |  |  |  |  |
| 河沿 | 3 | 2400 | 2400 | 240 | 33 | 1600 | 500 | 50 | 1 | 72 | 718 | 14 |
| 黄套 | 1 | 1500 | 1500 | 150 | 1 | 300 |  | 10 |  |  |  |  |

| 常乐镇2018年秋季农田水利基本建设任务表（四） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 机深翻 | 机普翻 | 秸杆 还田 | 秋施肥 | 化肥 深施 | 农田水利建设重点治理区 |  | 畦田 建设 | 林木建设 |
|  |  |  |  |  |  | 任务 | 地段 |  | 涂红刷白 （万株） |
| 合计 | 3470.00 | 19780.00 | 2830.00 | 3400.00 | 1950.00 | 5500.00 |  | 3300.00 | 7.91 |
| 倪滩 | 400.00 | 1100.00 | 410.00 | 400.00 | 250.00 |  |  | 470.00 | 1.35 |
| 马路滩 | 110.00 | 60.00 | 20.00 |  |  |  |  | 90 | 0.2 |
| 枣林 | 80.00 | 1850.00 | 400.00 | 400.00 | 250.00 | 1400.00 | 芦花湾沟北、寿渠南、鲍庄路东 | 430.00 | 0.36 |
| 大路街 | 530.00 | 720.00 | 350.00 | 360.00 | 250.00 | 1800.00 | 芦花湾沟北、寿渠南、鲍庄路西 | 390.00 | 0.97 |
| 常乐 | 380.00 | 570.00 | 250.00 | 260.00 | 150.00 | 1200.00 | 芦花湾沟北、寿渠南 | 270.00 | 0.91 |
| 刘营 | 310.00 | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 150.00 | 700.00 | 芦花湾沟北、寿渠南、刘营路东 | 250.00 | 0.60 |
| 高滩 | 440.00 | 7200.00 | 350.00 | 450.00 | 180.00 |  |  | 430.00 | 0.76 |
| 李营 | 520.00 | 6500.00 | 300.00 | 400.00 | 180.00 |  |  | 450.00 | 0.83 |
| 水车 | 350.00 | 570.00 | 200.00 | 400.00 | 300.00 |  |  | 420.00 | 1.80 |
| 河沿 | 350.00 | 430.00 | 250.00 | 330.00 | 150.00 | 400.00 | 寿渠南、中支沟北、枣林西路西 | 100.00 | 0.13 |
| 黄套 |  | 280.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 |  |  |  |  |

| 附件2 重点工程质量标准表 单位：米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 沟头至战备路 |  | 战备路至粮战路 |  | 粮战路至鲍庄退 水 |  | 鲍庄退水至 沟 稍 |  | 鲍庄退水至 枣 林 西 |  | 枣林西至渠稍 |  | 挖深 |
|  |  | 底宽 | 口宽 | 底宽 | 口宽 | 底宽 | 口宽 | 底宽 | 口宽 | 底宽 | 口宽 | 底宽 | 口宽 |  |
| 芦花湾 |  | 1 | 5.4 | 1.4 | 5.6 | 2 | 6.4 | 2.5 | 7 |  |  |  |  | 1.8 |
| 寿渠沟 |  | 1 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 2 | 6.4 |  |  |  |  | 1.8 |
| 中支沟 |  | 1 |  | 1 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 1.8 | 6.2 |  |  | 1.8 |
| 高滩支沟 |  | 1 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 5.9 | 2 | 6.4 |  |  |  |  | 1.8 |
| 河滩支沟 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 6.4 | 1.8 |
| 倪马支沟 | 马路滩段 | 1至1.5 | 5.4至5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 倪滩段 | 1.5至2 | 5.9至6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目 村 | 包村领导 | 包村组长 | 包村干部 |
| --- | --- | --- | --- |
| 倪滩村 | 李卫民 | 宗双祥 | 王 芳、狄多仁 |
| 马路滩村 | 李卫民 | 蔡志荣 | 李嘉欣、周进虎 |
| 河沿村 | 郑 磊 | 冯治平 | 刘玲娟、朱晓兰 |
| 枣林村 | 周 瑾 | 史兴宏 | 刘 云、王晶晶 |
| 常乐村 | 刘兴成 | 孙治彪 | 杜 虹、薛婷婷 |
| 大路街村 | 李 波 | 李 智 | 张绩尧、罗小倩 |
| 刘营村 | 郑 磊 | 蒋忠华 | 丁晓霞、卓 静 |
| 高滩村 | 张 义 | 高怀峰 | 徐凤玲、狄彩凤 |
| 李营村 | 周 瑾 | 徐维义 | 狄晓丽、刘佳颖 |
| 水车村 | 张 义 | 张登泽 | 马 晶、马梅花、 |
| 黄套村 | 马 丽 | 何玉江 | 马红萍、许 磊 |
| 罗泉村 | 邢志杰 | 杨 春 | 张生智、王小丽 |
| 熊水村 |  |  |  |
| 上石棚村 |  |  |  |
| 思乐村 | 刘兴成 | 马海涛 | 马 岩、王伟伟、海 峰 |
| 康乐村 | 李 波 | 陈学彬 | 腾秀霞、冯瑞雪、马 华 |
| 海乐村 | 郑 磊 | 李 宁 | 王椿淇、刘 昊、郑 珍 |

附件3

农田水利基本建设包村领导及干部包保名单

附件4

常乐镇秋季农田水利建设质量标准

1.水利：

（一）支、斗、农渠开挖标准：

支渠：口宽2.8m、底宽1.2m、挖深（田面下）1.2m以上;

斗渠：口宽2m、  底宽0.8m、挖深（田面下）0.8m以上;

农渠：口宽1.4m、底宽0.4m、挖深（田面下）0.5m;

（二）农沟开挖清淤：

新开农沟：土方3.50m³/m，沟道开口5m、底宽0.5m、坡比1:1.5、挖深1.2-1.8m。

清淤农沟：土方1.50m³/m；沟道开口4m、底宽0.3m、坡比1:1.5、挖深1.2-1.8m。

（三）生产路：

农沟带路：路宽2.5m，路基高度0.4m，路面平整，线条一致；

生产路整修：路宽3.00-4.00m，路基高度0.5m，路面平整，线条一致；

主干道路整修：路宽4.00—6.00m, 路基高度0.5—0.7m，路面平整，线条一致；

（四）畦田制作：对单块面积大于1.0亩以上的农田要划分为0.5亩以下，进行小畦田制作。

（五）调田顺档及平田整地：对项目区内的田块按照“两档一沟、两档一渠”的规划要求进行调田顺档，全部达到“田平梗直、沟渠配套”的高标准农田水利治理标准。

2.道路：

砂石土路面：干级道路路面宽度要达到6米，要求中间高，两边低，全部铺垫夹沙石，农沟带路和田间农路宽度至少达到2.5米，高度在田平面50公分以上；

村庄巷道：要求整理绿化带，铺垫巷道路肩、巷口缺少的土石方，清理绿化带内杂草，确保巷道畅通、干净、整洁。

3.农业：

机深翻：达到18厘米，耙耱平整，达到深、松、平、齐的要求；

秋施肥、秸杆还田：村庄巷道无柴堆、肥堆、土堆，农田无残留秸秆，秋施肥时农家肥与化肥相搭配，合理使用；

压砂地：残膜收集至指定回收点，残留瓜秧集中焚烧填埋，埋深0.3cm，耙砂深度达到0.25cm以上。

4.林业：

各级林网：全部戴3cm “红帽子”，刷1.3m“白裙子”；

村庄巷道：全部戴3cm “红帽子”，刷1.3m“白裙子”。

附件5

常乐镇2018年度农田水利基本建设验收考评表（灌区）

村名：                                        日期：2018年月   日

| 序号 | 考评项目 | 评分内容及评分标准 |  |  |  |  | 实际得分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |  |
| 一 | 农田基本建设任务完成情况（24分） | 1 | 机深翻（10分） | 全部完成，达到质量要求 | 10 |  |  |
|  |  | 2 | 秋普翻（10分） | 全部完成，无板茬 | 10 |  |  |
|  |  | 3 | 秋施肥（2分） | 完成任务 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 秸杆还田（2分） | 完成任务 | 2 |  |  |
| 二 | 水利基本建设任务完成情况（45分） | 1 | 沟道清淤 （25分） | 沟道全部清淤 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 达到质量要求 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 主要路段深挖宽劈，达到精品工程。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 渠道清淤 （20分） | 渠道全部清淤 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 达到质量要求 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 主要路段渠道达到精品工程 | 5 |  |  |
| 三 | 整修生产路（8分） |  |  | 全部完成 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达到要求 | 4 |  |  |
| 四 | 树木涂红刷白（8分） |  |  | 全部完成 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达到要求 | 4 |  |  |
| 五 | 村容村貌环境整治（15分） |  |  | 全部完成 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达到要求 | 7 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

附件6

常乐镇2018年度农田水利基本建设验收考评表（山区）

单位：       村                     日期：2018年     月   日

| 序号 | 考评项目 | 评分内容及评分标准 |  |  |  |  | 实际得分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 项目 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |  |
| 一 | 渠道清淤（3分） |  |  |  | 3 |  |  |
| 二 | 整修生产路（15分） |  |  | 全部完成 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达到要求 | 7 |  |  |
| 三 | 树木涂红刷白（5分） |  |  | 全部完成 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达到要求 | 2 |  |  |
| 四 | 村容村貌环境整治（10分） |  |  | 全部整治 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 达到整洁、美观要求 | 4 |  |  |
| 五 | 压砂地整治（67分） | 1 | 整地补砂（15分） | 全部完成 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 达到质量要求 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 耙砂 （18分） | 全部完成 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 达到质量要求 | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 拔出瓜秧(10分) |  | 10 |  |  |
|  |  | 4 | 铲除杂草（10分） |  | 10 |  |  |
|  |  | 5 | 残膜回收 （14分） |  | 14 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

| 附件7 常乐镇2018年农田水利基本建设镇、村干部样板工程名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样板工程名称 | 责任人 | 长度（米） | 地点 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  | 东 | 西 | 南 | 北 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.地点四址要以支沟，干、支渠和干、支路为界清晰填写； 2.样板工程类型以支、农沟为主。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄 送：中卫市沙坡头区农田水利基本建设指挥部办公室、镇领导。

沙坡头区党政办公室                         2018年9月7日印发