沙坡头区扶贫项目竣工决算公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 常乐镇康乐村养殖园区维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改发〔2018〕258号 |  |  |
|  | 实施单位 | 宁夏贝隆建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  | 建设单位 | 沙坡头区常乐镇人民政府 |  |  |
|  | 设计单位 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |  |  |
|  | 监理单位 | 中鸿亿博集团有限公司 |  |  |
|  | 实施周期 | 2018 年 11月至 2019 年4月 |  |  |
| 项目决算 | 批复金额 | 668.65万元 | 中标金额 | 580.8964万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 521.442427万元 |  |
|  |  | 监理服务费 | 6.2573万元 |  |
|  |  | 设计服务费 | 18.2万元 |  |
|  |  | 审计造价费 | 1.3595万元 |  |
| 项目建设 完成内容 | 600平方米草料棚1座，青储池地面硬化127.04平方米，新建青储池806.4平米，钢制铁艺大门2座，单列式棚改造10080平米，硬化主干路1921.45平方米，棚间路1971.53平米，堆粪场硬化2053.6平方米，饲料加工间200平米，围墙1186.9米，堆粪棚2座。 |  |  |  |

项目办负责人： 狄多仁  分管领导： 李昱颉  主要领导：宋学强

注：本表一式三份，竣工决算审计后填报区纪委监委备案，并在实施地点公示。