沙坡头区扶贫项目竣工决算公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 常乐镇罗泉村新建道路项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改发〔2018〕271号 |  |  |
|  | 实施单位 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 |  |  |
|  | 建设单位 | 沙坡头区常乐镇人民政府 |  |  |
|  | 设计单位 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |  |  |
|  | 监理单位 | 中鸿亿博集团有限公司 |  |  |
|  | 实施周期 | 2018 年 12月至 2019 年 5月 |  |  |
| 项目决算 | 批复金额 | 465.48万元 | 中标金额 | 373.7183万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 404.3016万元 |  |
|  |  | 监理服务费 | 4.4846万元 |  |
|  |  | 设计服务费 | 11.8万元 |  |
|  |  | 审计造价费 | 1.1270万元 |  |
| 项目建设 完成内容 | 石岘子混凝土硬化道路5350.56平米，砂石路2125米；孙寨柯铺设砂石路12681米；赵麻井混凝土硬化道路4128平米，砂石路2730米；罗泉铺设砂石路7670米，韩索井铺设砂石路7610米，大柳树铺设砂石路1109米，红泉铺设砂石路6851米。 |  |  |  |

项目办负责人： 狄多仁 分管领导：李昱颉 主要领导：宋学强

注：本表一式三份，竣工决算审计后填报区纪委监委备案，并在实施地点公示。