|  |
| --- |
| 附件1 |
| 2019年农村环境综合治理各乡镇任务分配表 |
| 乡镇 | 厕所革命 | 生活垃圾治理 | 生活污水治理 | 提升村容村貌 |
| 2019年完成卫生改厕（户） | 建设无害化乡镇卫生公厕 | 建设无害化村级卫生公厕 | 重点村 | 一体化处理设备（座） | 化粪池（处） | 村庄美化绿化（亩） | 村容管理 | 道路硬化（㎡） |
| 合计 | 7400 | 9 | 31 |  |  | 14 |  | 200 |  | 135800 |
| 滨河镇 | 100 |  |  | 三排沿线的城北村、高庙村、官桥村 | 环卫设施全，无垃圾乱扔乱放现象，垃圾桶内垃圾及时清理，巷道无杂物“三堆”。 |  |  |  | 基本实现外观整洁、建设有序和管理规范、无乱搭乱建现象，残垣断壁清理。 |  |
| 文昌镇 | 100 |  |  | 三排沿线的雍楼村、东园村 |  |  |  |  |
| 东园镇 | 700 | 1 | 3 | 新滩村6-10队、瑞应村5、6、11队、韩闸村5、6队、三排沿线的史湖村、双渠村 | 3 |  | 20 | 800 |
| 柔远镇 | 570 | 1 | 3 | 渡口村、雍湖村、高营村 | 2 |  | 10 | 27000 |
| 镇罗镇 | 700 | 1 | 3 | 凯歌村、刘庄村 | 1 |  | 10 | 24000 |
| 宣和镇 | 700 | 2 | 4 | 何营村、赵滩村 | 1 | 8 | 60 | 13000 |
| 永康镇 | 700 | 1 | 4 | 刘湾村、艾湾村 | 2 |  | 20 | 15000 |
| 常乐镇 | 700 | 1 | 4 | 倪滩村、马路滩村、常乐村、李营村、高滩村、枣林村 | 2 |  | 20 | 10000 |
| 迎水桥镇 | 530 | 1 | 4 | 姚滩村、夹道村 | 3 |  | 10 | 28000 |
| 兴仁镇 | 1800 | 1 | 3 | 兴仁村、西里村 |  |  | 50 | 10000 |
| 香山乡 | 800 |  | 3 | 景庄村、三眼井村、红圈村 |  |  |  | 8000 |
| 完成时限 | 10月底前 |  | 长期坚持 | 11月底前 | 11月底前 | 长期坚持 | 11月底前 |