附件7

沙坡头区高效节灌实施范围计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **灌溉方式** | **乡镇** | **村** | **面积（万亩）** | **作物** | **备注** |
| **2021年（提升改造）** | 自流 | 东园镇 | 黑山村 | 0.05 | 苹果 | 沙坡头区2017年度常乐东园镇罗迎水桥高效节水灌溉工程（0.5万亩） |
| 镇罗镇 | 凯歌村 | 0.2 | 玉米 | 2018年沙坡头区第一批东园、镇罗、永康高效节水灌溉项目（0.24万亩） |
| 李嘴村 | 0.05 | 苹果 | 沙坡头区2017年度常乐东园镇罗迎水桥高效节水灌溉工程（0.5万亩） |
| 迎水桥镇 | 迎水村 | 0.2 | 枸杞 |
| 柔远镇 | 沙渠村 | 0.1 | 玉米 | 2015年香山、常乐高效节水灌溉工程（0.81万亩） |
| 合计 | | | 0.6 | | |
| **2022年（新增）** | 自流 | 东园镇 | 红武村 | 0.4 | 玉米 | 沙坡头区东园镇0.7万亩高效节水灌溉项目 |
| 柔远镇 | 莫楼村 | 0.36 | 玉米 | 沙坡头区柔远莫楼新建0.76万亩高效节水灌溉项目 |
| 宣和镇 | 马滩村 | 0.64 | 玉米 | 沙坡头区宣和镇马滩村新建1.15万亩高效节水灌溉项目 |
| 福堂村 | 0.2 | 玉米 | 中卫市宣和镇福堂村0.8万亩高效节水灌溉项目 |
| 赵滩村 | 0.4 | 玉米 | 中卫市宣和镇何营赵滩村1.24万亩高效节水灌溉项目 |
| 小计 | | 2 | | — |
| **灌溉方式**  **年份** | **乡镇** | **村** | **面积（万亩）** | **作物** | **备注** |
| **2022年（新增）** | 扬水 | 永康镇 | 双达村 | 0.2 | 苹果 | 沙坡头区现代化生态灌区建设南山台子万亩示范区工程1万亩（京兰公司） |
| 永新村 | 0.3 | 苹果 |
| 小计 | | 0.5 | | — |
| 合计 | | | 2.5 | | |
| **2023年（新增）** | 自流 | 东园镇 | 红武村 | 0.3 | 玉米 | 中卫市沙坡头区东园镇0.7万亩高效节水灌溉项目 |
| 宣和镇 | 赵滩村 | 0.69 | 玉米 | 中卫市宣和镇何营赵滩村1.24万亩高效节水灌溉项目 |
| 马滩村 | 0.51 | 玉米 | 沙坡头区宣和镇马滩村新建1.15万亩高效节水灌溉项目 |
| 福堂村 | 0.6 | 玉米 | 中卫市宣和镇福堂村0.8万亩高效节水灌溉项目 |
| 柔远镇 | 莫楼村 | 0.4 | 玉米 | 沙坡头区柔远莫楼新建0.76万亩高效节水灌溉项目 |
| 小计 | | 2.5 | | — |
| 扬水 | 永康镇 | 双达村 | 0.2 | 苹果 | 沙坡头区现代化生态灌区建设南山台子万亩示范区工程1万亩（京兰公司） |
| 永新村 | 0.3 | 苹果 |
| 小计 | | 0.5 | | — |
| 合计 | | | 3 | | |