| 附件1 例：非煤矿山安全专项整治三年行动目标任务分解及进度控制表（2020年参考样表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位： |  |  |  |  |  |  |  | 联系人： 电话： 填报日期： |  |  |  |
| 工作目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）完善和落实重在从根本上消除非煤矿上事故隐患的责任链条、管理办法、工作机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）深化源头治理，整合、关闭不符合安全生产条件的非煤矿山。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）建立风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要任务及进度控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 整治 内容 | 主要工作 | 完成 时限 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 任务进度节点控制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| （一）强化源头管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 严格执行审批标准 | 1.推动落实《自治区自然资源厅 应急管理厅关于印发<宁夏回族自治区非煤矿山最低生产建设规模及服务年限标准（修订）>的通知》（宁自然资发﹝2019﹞373号），严格按照通知规定进行审批管理。 | 2020年6月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.推动相互之间安全距离不符合相关规定的露天矿山以市场化方式进行整合。 | 2020年12月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 严格安全设施设计审查和安全生产许可证颁发管理。 | 1.强化对非煤矿山建设项目安全设施设计审查工作的抽查检查，建立纠错机制，及时纠正偏差，提高安全设施设计审查质量。 | 2020年10月30日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.加强对非煤矿山建设项目安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查，凡不符合相关程序和要求的，不予颁发安全生产许可证 | 2020年7月1日起执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.对于不具备安全生产条件的非煤矿山，依法暂扣安全生产许可证，对未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件的，依法予以吊销。 | 2020年12月20日前 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安全生产许可证到期未申请延期或者申请延期、经审查不具备安全生产条件的非煤矿山，依法予以注销。 | 长期执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.此表仅作为参考样表，现填写内容仅供参考，不作为任务分工、分解依据，具体填写内容由各牵头整治单位按照方案对任务进行分解； 2.“节点控制”栏填写内容为各月份要完成的工作事项； 3.此表抄送工作专班，工作专班将依据此表进行整治指导和督查巡查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |