沙坡头区乡村振兴项目竣工决算

公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 沙坡头区香山乡米粮川村养殖园区扩能改造项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改（审批）发〔2020〕46号 |
|  | 实施单位 | 一标段：宁夏远桥建设工程有限公司 二标段：宁夏锦虹建设工程 三标段：宁夏鑫水源建设工程有限公司 |
|  | 建设单位 | 沙坡头区乡村振兴局 |
|  | 设计单位 | 智诚建科设计有限公司 |
|  | 监理单位 | 环宇项目管理有限公司 |
|  | 实施周期 | 2020年 3月至 2020年 6月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 3231.06万元 | 中标金额 | 一标段：851.882491万元 二标段：857.886475万元 三标段：832.722534万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 2870.494205万元 |
|  |  | 监理服务费 | 22.075万元 |
|  |  | 设计服务费 | 44.15万元 |
|  |  | 审计造价费 | 5.8877元 |
| 项目建设 完成内容 | 1、拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地。2、新建鸡舍20栋。3、新建管理用房1385.9平方米。4、新建库房1101.0平方米。5、新建门房及消毒室62.2平方米。6、新建水泵房及锅炉房120平方米。7、新建料塔一座及室外工程。 |

举报电话：0955-7630157

沙坡头区乡村振兴项目竣工决算

公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 香山乡米粮川村养殖园区扩能改造配套项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改（审批）发〔2020〕55号 |
|  | 实施单位 | 宁夏易方达建设工程有限公司 |
|  | 建设单位 | 沙坡头区乡村振兴局 |
|  | 设计单位 | 智诚建科设计有限公司 |
|  | 监理单位 | 环宇项目管理有限公司 |
|  | 实施周期 | 2020 年 6 月至 2020年 7 月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 104.98万元 | 中标金额 | 99.07502万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 85.596794万元 |
|  |  | 监理服务费 | 1.4861万元 |
|  |  | 设计服务费 | 2.97225万元 |
|  |  | 审计造价费 | 0.47556万元 |
| 项目建设 完成内容 | 新建500立方米蓄水池一座，埋设100立方米玻璃钢化粪池2座、铺设给水管1000米。 |

举报电话：0955-7630157

沙坡头区乡村振兴项目竣工决算

公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 沙坡头区香山乡深井、景庄贫困村2020年硒砂瓜抗旱补灌项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改（审批）发〔2020〕57号 |
|  | 实施单位 | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 |
|  | 建设单位 | 沙坡头区乡村振兴局 |
|  | 设计单位 | 宁夏中卫市水利勘测设计院 |
|  | 监理单位 | 海南兴宇泰工程有限公司 |
|  | 实施周期 | 2020 年 7 月至 2020年 9 月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 950.31万元 | 中标金额 | 826.52082万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 832.716206万元 |
|  |  | 监理服务费 | 12.3978万元 |
|  |  | 设计服务费 | 25.5625万元 |
|  |  | 审计造价费 | 3.0674万元 |
| 项目建设 完成内容 | （1）景庄片区：新建5万m3蓄水池1座，配套自动化上水设施1套，铺设管道2.99km，新建闸阀井15座。 （2）深井片区：新建9万m3蓄水池1座，配套自动化上水设施1套；铺设管道1.255km，新建阀井11座。 |

举报电话：0955-7630157

沙坡头区乡村振兴项目竣工决算

公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 沙坡头区贫困村2020年土地改良项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改（审批）发〔2020〕19号 |
|  | 实施单位 | 宁夏皓顺建设有限公司 |
|  | 建设单位 | 沙坡头区乡村振兴局 |
|  | 设计单位 | 中卫市水利勘测设计院 |
|  | 监理单位 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 |
|  | 实施周期 | 2020 年 5 月至 2020年 11 月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 194.14万元 | 中标金额 | 170.182429万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 177.685556万元 |
|  |  | 监理服务费 | 2.665283万元 |
|  |  | 设计服务费 | 5.2万元 |
|  |  | 审计造价费 | 0.533万元 |
| 项目建设 完成内容 | 土地改良共计502亩，土壤施肥6024立方米，沟道清淤治理1.93千米，配套沟道建筑物13座，畦田口19座。 |

举报电话：0955-7630157

沙坡头区乡村振兴项目竣工决算

公开公示表

| 项目概况 | 项目名称 | 沙坡头区东园镇贫困村2020年基础设施建设项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 批复文号 | 卫沙发改（审批）发〔2020〕26号 |
|  | 实施单位 | 一标段：宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 二标段：宁夏皓顺建设有限公司 三标段：宁夏大诚建设工程有限公司 |
|  | 建设单位 | 沙坡头区乡村振兴局 |
|  | 设计单位 | 中卫市水利勘测设计院 |
|  | 监理单位 | 海南兴宇泰工程有限公司 |
|  | 实施周期 | 2020 年 5 月至 2020年 10 月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 441.87万元 | 中标金额 | 一标段：132.272339万元 二标段：162.65109万元 三标段：82.427087万元 |
|  | 审计决 算金额 | 直接工程费 | 404.83261万元 |
|  |  | 监理服务费 | 1.981157万元 |
|  |  | 设计服务费 | 11.66万元 |
|  |  | 审计造价费 | 1.2144万元 |
| 项目建设 完成内容 | 砌护D40渠道共计4条长0.66千米,D50-2渠道共计2条 长0.86千米,D100渠道1条长1.05千米,沟道清淤整治2条长2.15千米,维修及配套建筑物97座;道路硬化共计13条长2.86千米,配套建筑物5座等。 |

举报电话：0955-763015