沙坡头区地质灾害风险隐患排查治理方案

为进一步查清我区地质灾害隐患点现状，增强地质灾害防治

和应急救援的针对性和有效性，保护人民群众生命财产安全，区安委办决定在开展地质灾害风险隐患排查治理工作，现制定如下方案：

- 工作目标

（一）认真排查地质灾害隐患点，排查实现三个100%。一是对沙坡头区所管辖区域内的地质灾害隐患点进行100%拉网式排查。二是将排查时新发现的地质灾害隐患点100％纳入地质灾害应急救援体系。三是对原专业技术单位编制的地质灾害防治技术报告复核率100％。对查找出地质灾害隐患点防范工作中存在的问题，提出监测、搬迁避让或工程治理等消除灾害隐患的措施和建议。

（二）加强地质灾害隐患排查、险情巡查，确保各项措施落实到位。各乡镇、有关部门要立即行动起来，专门组织人员，结合汛期巡查，对所管辖区、行业领域内地质灾害隐患点，进行一次全面细致的排查。重点是人口密集区（村庄、学校、医院、集市）、黄河两岸、交通沿线（铁路、公路）、矿山区域（包括尾矿库周边）、旅游景区等区域。一是对排查发现的重大地质灾害隐患做到责任单位、防治资金、监测手段、防治措施“四到位”，及时消除安全隐患。二是通过开展地质灾害风险隐患排查，确保已查明的地质灾害隐患点的警示牌、单点防灾预案、监测经费、监测人、检测记录、两卡（防灾明白卡和避险明白卡）、监测设施、撤离路线等群测群防工作“八落实”，进一步完善和巩固地质灾害防治和应急救援体系。确保人民群众生命财产安全。

（三）加强监测，落实防范措施。各乡镇、有关部门要保持密切联系，加强协调配合，整合利用各种资源，加强对强灾害天气的监测会商，密切关注雨情、汛情，及时发布预警。要通过有线电视、门户网站、微信、微博、QQ等各种媒体和手段，及时向行业主管部门、镇乡、村居社区负责人、群测群防监测员和危险区内的群众发布预警信息。区工业信息化和商务局要积极对接移动、电信、联通等通讯运营商，充分利用自身资源和优势，向用户特别是偏远地区的群众免费发送自然灾害预警信息，扩大预警信息发布面，进一步落实防范措施。

（四）严厉查处违法违规行为。严厉查处可能诱发重大地质灾害的工程建设、采矿、开挖边坡、乱砍滥伐等各类违法违规行为。一是通过开展地质灾害防治检查，有效预防人为活动引发的地质灾害。二是坚持“既要处理事，又要处理人”原则，对地质灾害防治和应急救援工作中的失职、渎职工作人员进行查处。

- 组织机构

为加强对地质灾害风险隐患排查治理工作的领导，成立沙坡头区地质灾害风险隐患排查治理领导小组。

组  长：姜鹏飞  区委常委、常务副区长

副组长：王再龙  副区长

成  员：区自然资源局局长

区应急管理局局长

沙坡头区地质灾害风险隐患排查治理领导小组办公室设在自然资源局，自然资源局局长任主任，全面负责地质灾害风险隐患排查治理工作。

三、排查方式和内容

区应急管理局和自然资源局联合开展沙坡头区地质灾害风险隐患排查治理工作，成立地质灾害隐患点排查治理工作组，加强领导、明确责任、注重实效，必要时邀请地质专家进入工作组，指导排查工作。要统一安排部署，主要对现有的地质灾害隐患点进行全面排查，不留死角不留盲区，全面摸排隐患点，逐点落实登记造册，填写地质灾害隐患点排查登记表（附表1），实现隐患排查工作全覆盖。特别是要指导做好隐患点防范级别评估，按照重要隐患点、次重要隐患点、一般隐患点和隐患核销点等四个级别，对隐患点防范级别进行科学评定，为下一步防治工作奠定基础。

四、时间安排和方法步骤

2019年5月1日至8月15日，按照统一部署、部门联合、分级负责、逐点排查的原则，对沙坡头区已发现的所有地质灾害隐患点进行排查治理。分两个步骤进行：
    （一）全面排查（5月1日至7月20日）
    各乡镇、应急管理局、自然资源局要按照地质灾害风险隐患排查治理要求，全面展开排查，逐点进行登记，确保地质灾害风险隐患点排查全覆盖，同时结合地质灾害防治和应急救援工作，边排查边治理，与年度防范救援工作相结合。
    （三）总结提高（7月21日至7月30日）
    各乡镇、应急管理局、自然资源局完成地质灾害隐患排查后，针对排查结果，及时查漏补缺，采取切实措施做好防范救援工作。对重要隐患点和次重要隐患点，要严格落实监测人，建立“两卡一表”制度，逐一落实防范措施；对一般隐患点，要建立定期巡查制度，随时掌握隐患发展变化情况。同时，形成工作总结和“一图两表”（即地质灾害隐患点分布图、地质灾害隐患点汇总表和地质灾害隐患点防治责任表）（附件2、3），于7月31日之前上报区安委办。

五、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各乡镇、应急管理局、自然资源局等相关部门要切实加强对地质灾害风险隐患排查治理工作和隐患点防范级别评估的指导，要把领导责任、管理责任、防治救责任落实到具体环节、具体岗位、具体人头。做到领导到位、责任到位、措施到位、落实到位，做到监管风险隐患不留真空，防治不留死角。

（二）搞好宣传，注重培训。各乡镇、应急管理局、自然资源局等相关部门要充分利用地质灾害防治和应急救援知识培训、发放传单、现场宣讲等各种手段，采用电视、广播、报纸、微信等多种形式，广泛宣传地质灾害防治知识和《地质灾害防治条例》等相关法律法规。特别是要狠抓地质灾害重点区域的防治救知识宣传工作，对受威胁群众、中小学生以及乡村(镇)干部、地质灾害监测员等开展一次地质灾害防治知识培训，进一步提高防灾减灾意识和遇险自救能力，实现地质灾害防治救知识的全民普及、地质灾害全民预防的目标。

（三）扎实推进，强化整治。各乡镇、应急管理局、自然资源局等相关部门要结合本地区、本行业工作实际，制订工作方案，进一步细化工作内容、强化工作责任，明确工作要求，确保排查不留死角，执法不留情面，整治不留后患，使沙坡头区地质灾害风险隐患排查治理工作真正收到实效。对排查中发现的隐患和问题，要立即整改，对严重威胁安全生产和人员生命的要立即责令停产、停工进行整改，待隐患排除后方可恢复生产。

(四)全面深入，突出重点。各乡镇、应急管理局、自然资源局等相关部门既要全面发动，对地质灾害隐患点排查治理工作要做到全覆盖；又要突出重点，集中力量检查地质灾害极易发区、高发区内严重威胁群众安全的重大地质灾害隐患点。

附件：1．地质灾害隐患点排查登记表

2．地质灾害隐患点汇总表

3．地质灾害隐患点防治责任表

附件1

地质灾害隐患点排查登记表

排查编号：                             时间：   年   月   日

| 隐患点名称 |  |
| --- | --- |
| 位 置 | 县（区、市） 乡/镇 村 组（自然村） |
| 类 型 | □崩塌 □滑坡 □泥石流 □不稳定斜坡 □地面塌陷 | 防范 级别 | □重要 □次重要 □一般 □隐患核销 |
| 基本特征 | （地质灾害隐患点目前的结构、切割深度、高差，规模大小，周边地形、微地貌，地质环境条件等。） |
| 排查情况 | 对人员、房屋、道路、村庄、设施威胁：□无 □有 威胁对象： 潜在危害：威胁人口（人） 威胁资产（万元） 是否有防治措施：□无 □有 防治措施：□监测责任人 □两卡一表 □工程治理 □防灾预案 □其他 |
| 防治建议 | 建议措施： □搬迁避让 □工程治理 □设置警示标识 □群测群防 □定期巡查 □调整管控范围 □工程和设置标识的管理维护 □其他 |
| 排查人员 签 字 | 县（区）部门： 手机号码： | （乡）村： 手机号码： |

附件2

地质灾害隐患点汇总表

填表单位（盖章）：

| 序号 | 排查编号 | 隐患点名称及类型 | 位置 | 威胁对象 | 防治措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人： |  | 手机号： | 填报时间： | 年 月 日 |  |

附件3

地质灾害隐患防治责任表

填表单位（盖章）：

| 序号 | 排查编号 | 隐患点名称及类型 | 现状及发展趋势 | 威胁对象 | 防治措施 | 防治责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报人： |  | 手机号： | 填报时间： | 年 月 日 |  |

抄送：中卫市安委办，区委办、人大办、政府办、政协办。

中卫市沙坡头区安全生产委员会办公室       2019年4月30日印发