沙坡头区扶贫项目竣工决算公开公示表

公示日期：2019年12月29日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇营盘水村2017年整村推进项目 |
| 批复文号 | 卫沙政办发【2017】61号 |
| 实施单位 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 |
| 施工单位 | 宁夏鑫泰建筑安装工程有限公司 宁夏鑫利达建筑工程有限公司 宁夏绿色之星环保工程有限公司 |
| 设计单位 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |
| 监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司 |
| 实施周期 | 2017年7月至2017年10月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 216.75万元 | 中标金额 | 223.2636万元 |
| 审计决算金额 | 控制价编制费 | 1.135754万元 |
| 工程费 | 190.445717万元 |
| 监理服务费 | 1.9117万元 |
| 设计服务费 | 0 |
| 审计造价费 | 2.392万元 |
| 项目建设完成内容 | 外墙粉刷12739.22平方米、铺设面包砖702.84平方米，硬化主干道路3686.8平方米、安砌混凝土道牙1613.4米、铺设给水管5311米、排水管1948.5米、新建水冲式厕所1座、安装20方污水处理一体化设备1套。 |

项目办负责人： 乌清宝 分管领导： 张志斌 主要领导： 朱政祖