沙坡头区扶贫项目竣工决算公开公示表

公示日期：2019年12月29日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇营盘水村2018年  “十三五”县内移民搬迁安置项目 | | |
| 批复文号 | 卫沙发改发〔2018〕203号 | | |
| 实施单位 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 | | |
| 施工单位 | 中卫市宏伟建筑安装工程有限责任公司 | | |
| 设计单位 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 | | |
| 监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司  宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | | |
| 实施周期 | 2018年10月至2018年11月 | | |
| 项目决算 | 批复金额 | 459.44万元 | 中标金额 | 411.672367万元 |
| 审计决  算金额 | 控制价编制费 | 1.3007万元 | |
| 控制价审核费 | 1.3172万元 | |
| 工程费 | 331.43051万元 | |
| 监理服务费 | 8.37万元 | |
| 设计服务费 | 5.6万元 | |
| 审计造价费 | 1.129056万元 | |
| 项目建设  完成内容 | 硬化村庄道路3839.49平方米、院落硬化5201.56平方米、铺设面包砖1088.66平方米、拆除危房26户，新建轻型日光温室大棚5座，安置自建住房49套，搬迁安置农户自建住房质量合格，49户安置户归还村集体土地40亩。 | | | |

项目办负责人： 乌清宝 分管领导： 张志斌 主要领导： 朱政祖