危房改造基本工作流程及入档资料规范

一、身份确认，由扶贫开发办公室提供贫困户类型名单。

二、房屋鉴定及危房改造对象认定，由第三方机构或依据危房鉴定简易程序进行鉴定并填写《宁夏农村房屋鉴定表（危房改造对象认定表》“房屋鉴定”部分内容，鉴定为A级、B级的把鉴定表作为认定“住房安全有保障”的依据；鉴定为C级、D级的，填写“对象认定”部分内容，把所填表格作为房屋鉴定和危房改造对象认定的依据。

三、改造申请评议审核公示，按照“农户申请、村民委员会评议、乡镇审核、部门联合审批”的程序，逐步填写完成《危房改造申请表》，并附村、镇（乡）公示名单。

四、签订改造协议，农户与乡镇人民政府或村委会签订改造协议，农户与施工方签定施工协议。

五、指导监督实施，住建部门和各乡镇跟踪入户指导、提供技术服务，填写质量监督表。

六、验收备案复查，改造工程竣工后，农户自建房屋的，与施工方对工程进行自验，提交《建房备案书》，住建部门进行备案并组织人员现场复查，确认改造工程质量和住房安全性并盖章，自治区危窑危房改造督导组核查，作为“住房安全有保障”的依据。统建或按其他方式实施改造的，视工程规模按上述程序或按房屋建筑工程竣工验收备案程序进行验收备案，出具房屋质量安全证明材料，作为确认“住房安全有保障”的依据。备案复核存在问题的，要求整改，达到要求后予以确认。

七、兑现补助资金，验收备案完成后按照有关规定，通过“一卡通”将补助资金足额兑现改造户，将兑付凭证装入档案。