附件3

2023年农田水利基本建设项目统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位：中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 2023年8月18日 | | | | | | | | |
| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设性质 | 概算投资 （万元 ） | 建设规模及内容 | 2023年完成内容及投资 | 截至目前完成情况 | 备注 |
| 1 | 中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 | 沙坡头区镇罗镇设施蔬菜大棚园区基础设施配套工程2023年以工代赈示范项目 | 新建 | 930.82 | 砌护沟道1条1.22千米，砌护渠道36条共14.48千米，配套渠道建筑物520座，其中：生产桥15座、农渠口52座、路涵12座、畦田口441座。铺设砂夹石道路3804米，硬化道路19条7410米，更换桥板50平米，新建桥涵7座，新建管涵6座。 |  | 正在办理项目前期手续计划9月底开工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 分管领导： 联系电话： | | | | | | | | |