| - 附件 - 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地环境保护专项行动清理整治任务责任清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 名称 | 保护区 类型 （一级/ 二级） | 行政 区划 | 占地 面积 （㎡） | 问题 类型 | 建设 时间 | 坐标 |  | 责任 单位 | 部门 责任 领导 | 乡镇 责任 领导 | 问题具体情况 | 整治 措施 | 整改 时限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 维度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养殖户 董学礼 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村1队 | 1320 | 畜禽养殖 | 2007 | 北37°29′42.09″ | 东105°9′15.86″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户董学礼，占地约1320㎡，养奶牛12头。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 2 | 养殖户 李慧山 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村1队 | 660 | 畜禽养殖 | 2006 | 北37°29′40.30″ | 东105°9′14.53″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户李慧山，占地约660㎡，养羊30只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 3 | 养殖户 李建心 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村1队 | 20 | 畜禽养殖 | 2013 | 北37°29′49.58″ | 东105°9′10.94″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户李建心，占地约20㎡，养羊6只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 4 | 养殖户 卢立业 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村4队 | 260 | 畜禽养殖 | 2012 | 北37°29′22.24″ | 东105°8′34.27″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户卢立业，占地约260㎡，养羊10只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 5 | 养殖户 王学仁 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村4队 | 400 | 畜禽养殖 | 2012 | 北37°29′22.46″ | 东105°8′34.21″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户王学仁，占地约400㎡，养羊20只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 6 | 养殖户 李应会 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村6队 | 1320 | 畜禽养殖 | 2016 | 北37°29′34.84″ | 东105°7′40.42″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户李应会，占地约1320㎡，养羊70只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 7 | 养殖户 刘生珍 | 一级 | 沙坡头区滨河镇大板村9队 | 330 | 畜禽养殖 | 2013 | 北37°29′36.83″ | 东105°8′10.87″ | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 | 养殖户刘生珍，占地约330㎡，养羊27只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 8 | 张小军免烧砖厂 | 二级 | 沙坡头区滨河镇大板村 | 6600 | 工业企业 | 2017 | 北37°29′34.13″ | 东105°9′15.21″ | 区工信局 区环保局 滨河镇人民政府 | 拓守辉 李福华 | 孙健宾 | 张小军免烧砖厂，负责人张小军（1537969 8966），2017年在政府已征地上建设生产，占地约6600㎡，目前正在搬迁。 | 纳入“散乱污”企业整治名单中，依法依规进行关闭和拆除，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 9 | 宁夏宏涛旺盛工贸有限公司免烧砖厂 | 二级 | 沙坡头区滨河镇大板村 | 7000 | 工业企业 | 2013 | 北37°29′50.25″ | 东105°9′13.72″ | 区工信局 区环保局 滨河镇人民政府 | 拓守辉 李福华 | 孙健宾 | 宁夏宏涛旺盛工贸有限公司，负责人宁国涛（15009558895），2013年租用大板村集体土地建设免烧砖厂，占地约7000㎡。 | 纳入“散乱污”企业整治名单中，依法依规进行关闭和拆除，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 10 | 陈建海鱼池 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村 | 158400 | 坑塘养殖 | 1998 | 北37°29′8.43″ | 东105°6′16.57″ | 区农牧林业科技局 区环保局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 李福华 | 李学亮 | 陈建海（唐会贤）鱼池，占地约240亩，从事水产养殖。 | 配合市农牧局、市环保局对鱼池予以取缔，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 11 | 赵岳鱼池 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 52800 | 坑塘养殖 | 2008 | 北37°29′2.13″ | 东105°6′4.13″ | 区农牧林业科技局 区环保局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 李福华 | 李学亮 | 赵岳鱼池，占地约80亩，从事水产养殖。 | 配合市农牧局、市环保局对鱼池予以取缔，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 12 | 贺勇鱼池 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 97020 | 坑塘养殖 | 2008 | 北37°28′59.55″ | 东105°5′57.86″ | 区农牧林业科技局 区环保局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 李福华 | 李学亮 | 贺勇鱼池，共挖筑鱼塘2个，分别占地约70亩和77亩，从事水产养殖。 | 配合市农牧局、市环保局对鱼池予以取缔，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 13 | 养殖户 陈进清 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村2队 | 30 | 畜禽养殖 | 2012 | 北37°29′33.77″ | 东105°7′38.61″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户陈进清，占地约30㎡，养羊20只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 14 | 养殖户 廉风池 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村2队 | 50 | 畜禽养殖 | 2000 | 北37°29′33.32″ | 东105°7′40.74″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户廉风池，占地约50㎡，养羊13只. | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 15 | 养殖户 王兴礼 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村3队 | 100 | 畜禽养殖 | 2000 | 北37°29′33.24″ | 北37°29′33.24″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户王兴礼，占地约100㎡，养羊25只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 16 | 养殖户 王学金 | 一级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村3队 | 30 | 畜禽养殖 | 2000 | 北37°29′46.05″ | 东105°8′9.85″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户王学金，占地约30㎡，养羊24只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 17 | 养殖户 代永学 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村5队 | 600 | 畜禽养殖 | 2005 | 北37°30′8.42″ | 东105°7′42.59″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户代永学，占地约600㎡，养牛35头。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 18 | 养殖户 刘万金 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村5队 | 100 | 畜禽养殖 | 2008 | 北37°30′6.16″ | 东105°7′36.75″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户刘万金，占地约100㎡，养羊17只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 19 | 养殖户 杨华林 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村8队 | 100 | 畜禽养殖 | 2000 | 北37°29′46.14″ | 东105°8′9.66″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户杨华林，占地约100㎡，养羊17只。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 20 | 养殖户 周兴宏 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村8队 | 200 | 畜禽养殖 | 2005 | 北37°29′46.14″ | 东105°8′9.66″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户周兴宏，占地约200㎡，养羊17只，养牛8头。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 21 | 陌秀庄园 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村 | 10672 | 旅游餐饮 | 2016 | 北37°29′49.52″ | 东105°7′37.95″ | 区环保局 区民政和社会保障局 滨河镇人民政府 | 李福华 张睿华 | 孙健宾 李学亮 | 陌秀庄园，负责人罗吉荣，滨河镇南街村人。该农家乐位于牛滩村，土地属滨河镇南街村集体所有，2016年6月建成，占地约26亩10672平方米，目前正在营业。 | 禁止设立排污口，污水必须收集达标处理，如不采取环保措施，予以关停，并定期进行巡查，确保不发生污染问题。 | 2018年8月31日前 |  |
| 22 | 三石一鼎锅 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村 | 600 | 旅游餐饮 | 2015 | 北37°29′49.89″ | 东105°7′35.47″ | 区环保局 区民政和社会保障局 迎水镇人民政府 | 李福华 张睿华 | 李学亮 | 三石一鼎锅，负责人廉文彪，该农家乐属农户自住房改建而成，占地约600㎡，目前已停业，但农家乐招牌仍然未拆。 | 禁止设立排污口，污水必须收集达标处理，如不采取环保措施，予以关停，并定期进行巡查，确保不发生污染问题。 | 2018年8月31日前 |  |
| 23 | 李学奎免烧砖厂 | 二级 | 沙坡头区迎水桥镇牛滩村 | 3335 | 工业企业 | 2012 | 北37°29′48.17″ | 东105°7′39.13″ | 区工信局 区环保局 迎水桥镇人民政府 | 拓守辉 李福华 | 李学亮 | 李学奎免烧砖厂，负责人李学奎，牛滩村5队人。该砖厂占地5亩3335㎡，目前已停产，但厂区内仍堆满免烧砖。 | 纳入“散乱污”企业整治名单中，依法依规进行关闭和拆除，并恢复其原有生态。 | 2018年6月30日前 |  |
| 24 | 养殖户 常安年 | 备用一级 | 沙坡头区迎水桥镇黑林村2队 | 60 | 畜禽养殖 | 2011 | 北37°28′46.89″ | 东105°4′41.53″ | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 养殖户常安年，占地约60㎡，养羊11只，养牛1头。 | 予以取缔，养殖设施进行拆除或关闭。 | 2018年6月30日前 |  |
| 25 | 四海乐农家乐 | 备用一级 | 沙坡头区迎水桥镇码头村4队 | 400 | 旅游餐饮 | 2014 | 北37°28′19.65″ | 东105°4′48.13″ | 区环保局 区民政和社会保障局 迎水镇人民政府 | 李福华 张睿华 | 李学亮 | 四海乐农家乐，负责人赵海业，码头村4队人。该农家乐属农户自住房改建而成，占地约400㎡，目前正在营业。 | 禁止设立排污口，污水必须收集达标处理，如不采取环保措施，予以关停，并定期进行巡查，确保不发生污染问题。 | 2018年8月31日前 |  |
| 26 | 农业面源污染 | 一级 | 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地 | 3731833 | 农业面源 | 长期 | - | - | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 李学亮 | 种植各类农作物约3731833㎡。 | 严格控制水源地保护区内农业种植面积，科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染。 | 2018年6月30日前 |  |
| 27 | 农业面源污染 | 二级 | 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地 | 1784225 | 农业面源 | 长期 | - | - | 区农牧林业科技局 滨河镇人民政府 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 孙健宾 李学亮 | 种植各类农作物约1784225㎡。 | 严格控制水源地保护区内农业种植面积，科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染。 | 2018年6月30日前 |  |
| 28 | 农业面源污染 | 备用一级 | 中卫市沙坡头区城市备用饮用水水源地 | 1703518 | 农业面源 | 长期 | - | - | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 种植各类农作物约1703518㎡。 | 严格控制水源地保护区内农业种植面积，科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染。 | 2018年6月30日前 |  |
| 29 | 农业面源污染 | 备用二级 | 中卫市沙坡头区城市备用饮用水水源地 | 480240 | 农业面源 | 长期 | - | - | 区农牧林业科技局 迎水桥镇人民政府 | 张永生 | 李学亮 | 种植各类农作物约480240㎡。 | 严格控制水源地保护区内农业种植面积，科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染。 | 2018年6月30日前 |  |
| 30 | 生活面源污染 | 一级 | 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地 | - | 生活面源 | 长期 | - | - | 区建设交通局 滨河镇人民政府 迎水桥镇人民政府 | 郭建华 | 孙健宾 李学亮 | 常住居民约4412人。 | 将不适宜整体搬迁的农户纳入农村环境综合整治工程，建设污水管网和污水处理设施，取缔相应生活污水排口； 将适宜整体搬迁的农户纳入搬迁计划，制定方案，报市政府审定。 | 2018年10月31日前 |  |
| 31 | 生活面源污染 | 二级 | 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地 | - | 生活面源 | 长期 | - | - | 区建设交通局 滨河镇人民政府 迎水桥镇人民政府 | 郭建华 | 孙健宾 李学亮 | 常住居民约3301人。 | 将不适宜整体搬迁的农户纳入农村环境综合整治工程，建设污水管网和污水处理设施，取缔相应生活污水排口； 将适宜整体搬迁的农户纳入搬迁计划，制定方案，报市政府审定。 | 2018年10月31日前 |  |
| 32 | 生活面源污染 | 备用一级 | 中卫市沙坡头区城市备用饮用水水源地 | - | 生活面源 | 长期 | - | - | 区建设交通局 迎水桥镇人民政府 | 郭建华 | 李学亮 | 常住居民约1687人。 | 将不适宜整体搬迁的农户纳入农村环境综合整治工程，建设污水管网和污水处理设施，取缔相应生活污水排口； 将适宜整体搬迁的农户纳入搬迁计划，制定方案，报市政府审定。 | 2018年10月31日前 |  |

| 饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 填报单位（盖章）： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 序号 | 所在地 | 水源地名称 | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完 成整治 | 备注 |
| 填表人： |  |  | 联系方式： |  |  |  |
| 备注：1.请使用EXCEL格式制表，请勿改变表格格式（如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等）。 2.所在地：按中卫市沙坡头区样式填报。 3.整治进展情况：详细填写整治措施以及取得的成效。 4.本表相关信息务必与附件1保持一致。 5.区环保局传真：0955-8806358。区环保局邮箱：sptqhbj@163.com |  |  |  |  |  |  |