附件：

中卫市沙坡头区2020年中央财政造林补助

资金项目作业设计

一、工程基本情况

按照自治区林业和草原局《关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金项目计划的通知》（宁林发〔2019〕209号）文件要求，沙坡头区结合实际，根据外业踏查情况，拟计划实施2020年中央财政造林补助资金项目6000.0亩，其中乔木林2000.0亩（苹果经济林），未成林补植补造3000.0亩，退化林分修复1000.0亩。

乔木林建设紧紧围绕沙坡头区“四带一区”产业格局，稳步扩大苹果基地建设面积，主要实施地点位于南山台扬黄灌区的宣和镇和永康镇。

未成林补植补造项目区位于沙坡头区腾格里沙漠杨树林区，采取萌条更新加补植补造方式，集中水分养分条件，使其尽快成林。

退化林分改造项目区位于沙坡头区腾格里沙漠杨树林区，主要采取修枝抚育、伐除病危枯死树木、补植补栽、病虫害防治等更新修复方式，改善树木生长环境，提升林分品质，增强森林防护功能。

二、经营权所有人

生态经济林经营权所有人隶属于农林企业及果农；补植补造经营权所有人隶属于农林企业。

三、施工单位

项目实施区有关镇村、企业及个人。

四、设计单位与负责人

设计单位：中卫市沙坡头区林业和草原局

单位法人：房国元

五、造林作业区现状

（一）自然地理位置

项目区位于宁夏回族自治区西南部中卫市沙坡头区境内，界于东经104º17´--105º37´，北纬36º59´--37º43，东邻中宁县，南靠同心县、海源县和甘肃省靖远县，西连甘肃省景泰县，北接内蒙古自治区阿拉善左旗。海拔高度1194-2362米。境内地形复杂，地势由西南向东北倾斜，南部是黄土丘陵及石质山区，中部为南山台高阶台地和引黄灌区。造林区域布设在中部引黄灌区，南山台扬黄高阶台地。

（二）气候条件

造林作业区所在地中卫市沙坡头区，属宁南中温带干旱气候区，是典型的大陆性气候，而且具有明显的沙漠气候特征，干旱少雨雪，西北风较多，昼夜温差大，年均气温8.4℃，年日照时数2884小时，无霜期167天左右，年均降雨量为188.4毫米，年均蒸发量1913.8毫米，由于干旱、降雨稀少，生态环境差，水土流失严重，自然灾害发生频繁，主要灾害性气候有干旱、霜冻、大风、沙尘暴等。特殊的气候条件，对造林工作造成一定难度。

（三）土壤水源情况

造林区中经济林苹果栽植区位于南山台扬黄灌区，土壤贫瘠，多为风沙土和灰钙土，配套设计了扬水灌溉工程体系，水源可靠；未成林补植补造及退化林分改造区位于腾格里沙漠杨树林区，土壤贫瘠，为风沙土，配套设计有滴灌体系及漫灌区域，较能满足林木生长需求。

六、造林作业区外业调查说明

依据二类资源清查报告，实地观察、测量和记录。GPS打点测量面积和海拔，按照林班、小班划分标准，调查取样，记录各个小班地形地貌，海拔高度和植被类型，以及小气候现状和社会经济条件，并作小班总体状况评述。

七、规划依据

1.《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3—2001）；

2.《造林作业设计规程》（TYT1607-2003）；

3.《营造林总体设计规程》（GB/T 15782—2009）；

4.《低效林修复技术规程》（LY/T 1690）

5.《退化防护林修复技术规定》

6.《森林抚育规程》（GB/T 15781）

7.《防护林造林工程投资估算指标》（中国林业出版社2009年）；

8.自治区林业和草原局《关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金项目计划的通知》（宁林发〔2019〕209号）

八、指导思想与建设原则

（一）指导思想

坚持实施“生态立区”战略布局，贯彻落实生态文明建设新发展理念，以《自治区林业厅“十三五”精准造林规划》、《中卫市推进大规模国土绿化行动方案》为依据，结合中卫市大力发展全域旅游城市的方针，以生态林业、民生林业建设为突破口，以抓好生态防护林及优势特色经济林产业项目建设为重点，以增绿增质增效为基本要求，增加林木资源、增强森林防护功能，改善生态环境，构建沙坡头区绿色屏障。

（二）建设原则

1.坚持“田间设计”原则，坚持设计走到田间，了解田间土壤、水源、环境等因素，因地制宜，合理布设造林密度，以生态建设和社会效益为主，兼顾经济效益。

2.坚持科学规划，生态绿化与产业建设相结合，因地制宜，统筹规划的原则。

3.坚持补抚并重、保育结合的原则。保护和培育相结合，补植和抚育两手抓，加快退化林区及未成林区域的修复。

4.坚持乔灌结合、增加物种多样性原则。通过乔灌木结合的种植方式构建退化林区多树种混交模式，逐步构建林区稳固的生态系统。

5.坚持依法造林，造管并重的原则，巩固生态治理成果。

6.坚持依靠广大群众，企事业单位，市(区)、镇(村)共同投资，动员全社会的力量共同参与林业建设的原则。

九、工程建设布局及内容

（一）乔木林工程

乔木林工程为苹果经济林建设，兼顾生态经济效益，涵养水源，促农增收。

- 生态经济林建设按照自治区“1+4”战略布局和沙坡头区“四带一区”产业格局，以调整林业产业结构、提高经济效益、促进农民增收为核心。规划在南山台扬黄高阶台地，黄河平原灌区，北部沙区栽植以苹果为主的经济林，引进优新品种及先进栽培技术，推行矮砧密植，发展苹果现代集约化矮砧引种栽培示范基地，大力推广“肥水一体化”等高效实用林果产业新技术，加快脱贫致富，实现建设和谐富裕新农村的目标。

（二）补植补造工程

补植补造区域位于腾格里沙漠杨树林区，实施面积3000亩，因常年遭受风沙侵蚀，加之干旱少雨，林区杨树老化严重，乔木灌木化，郁闭度低，未达到成林标准，防沙治沙、水源涵养效果差，拟采取萌条更新加缺株空地补植补造方式，集中养分水分，加大树木灌水量，使其尽快成林，提升森林覆盖率，增强森林防护功能。

（三）退化林分改造工程

- 主要采取修枝抚育、伐除病危枯死树木补植补栽、病虫害防治等更新修复方式，对退化的部分树木伐除后，进行补植补栽，对原有树木，进行修枝抚育和病虫害防治，改善树木生长环境，提升林分品质，增强森林防护功能。

十、造林技术设计

（一）乔木林工程设计

- 1.树种选择与苗木规格。

- 乔木经济林苹果主栽品种以红富士系列为主，授粉树种（品种）以黄元帅（系列）为主，苗木地径在1.0cm以上，高度1米以上。要求苗木根系完整，主根长30cm以上,20 cm以上的侧根必须在3条以上，苗木健壮、无失水、无抽干、无病虫害；

- 2.栽植密度与整地要求。

乔木林苹果栽植株行距3×5米、4×5米，33-44株/亩，栽植区域必须进行全面整地，部分立地条件较差的地段要挖深槽换土，要求所换土主要以壤土或沙壤土为主，按设计的株行距挖定植穴，定植穴规格大于80厘米见方。

3.起苗运输。乔木经济林用苗不得使用从疫区购买的苗木。苗木调运要求随起苗、随分级、随拉运、随造林，苗木调用过程中必须采取草帘遮盖进行保湿，乔木苗木当天不能及时栽植的，必须进行假植，严防风吹日晒苗木失水。

4.栽植时间与栽植技术。栽植时间在春季3月底-4月初,采取挖大坑深栽，栽前对苗木进行修枝、修根，先挖坑，待坑子检查合格后，再栽植。采用“三埋二踏一提苗”的技术要领进行栽植，定点拉线，使行向整齐，栽后要立即灌水、培土、复踏。

5.抚育管护。树木栽植后，要及时灌透水，栽植到灌水间隔时间不能超过24小时。第二次灌水通常可在第一次灌水后4～6天进行，再过10天左右可灌第三次水，以后灌水根据土壤墒情等具体因素进行。夏季7-8月高温期灌水根据树种、气候、土壤水分等实际情况确定，做到补水及时，确保满足幼树生长所需的水分条件,全年灌水6次以上。加强幼树灌水、施肥、修枝、截杆、抹芽、摘心、培土、复踏、病虫害防治等工作，苹果幼树进行压埋方式越冬。

- （二）补植补造工程设计

1.修枝抚育。主要针对林木存在的无效枝、枯死枝、病虫枝以及影响林带群体景观林相效果的斜生枝、倒生枝的修剪清理。人工修枝选择在秋季树木落叶后到次年春季萌发前进行修枝。修枝时要求修枝工具锋利，修剪切口平滑，要从树干下部向上进行，剪口的形状可以是平剪口或斜剪口，需锯除的要从基部锯除，防治劈裂，不留残桩，修枝高度一般不超过树高的1/3。

2.萌条更新及补植补栽。主要采取萌条更新加缺株空地补植补载的方式进行。补植树木以杨树为主，主要对林带断带大于5米、林网“空窗”大于20平米的林中空地，平均每亩补植10-16株，萌条更新70株以上，萌条更新留取1-2个茁壮枝条，进行补植补栽，栽植时间为秋季补栽和第二年春季补栽。杨树苗木规格为胸径3-4cm，截杆高度2.5米，根幅≥30cm，截口封漆，树干通直，无病虫害及林木检疫对象。补栽后及时灌水，确保补栽树木成活率达到85%以上。

（三）退化林分改造工程设计

1.修枝抚育。主要针对林木存在的无效枝、枯死枝、病虫枝以及影响林带群体景观林相效果的斜生枝、倒生枝的修剪清理。人工修枝选择在秋季树木落叶后到次年春季萌发前进行修枝。修枝时要求修枝工具锋利，修剪切口平滑，要从树干下部向上进行，剪口的形状可以是平剪口或斜剪口，需锯除的要从基部锯除，防治劈裂，不留残桩。修枝高度一般不超过树高的1/3，剪口直径超过4cm以上的剪锯口，应用刀削平，涂抹油漆或防腐剂促进伤口愈合，锯除大树权时应注意保护皮脊。

2.补植补栽。主要以河北杨、刺槐为主，对林区“空窗”大于20平米的林网进行补植补栽，栽植时间为秋季补栽和第二年春季补栽，河北杨、刺槐苗木规格为胸径3-4cm，截杆高度2.5米，根幅≥30cm，截口封漆，树干通直，无病虫害及林木检疫对象。补栽后及时灌水，确保补栽树木成活率达到90%以上。

3.除草。清除影响目的树种生长的周边杂草，减少水分、养分和阳光的消耗、降低病、虫、害的滋生，有效预防森林火灾发生。

4.剩余物清理。作业区林木进行人工修剪和除草后，要及时清除林木修剪后的枝条、杂草及其它残留物，保证作业区的干净整齐，减少病虫害及森林火灾的发生。

十一、资金概算

1.苹果及其它乔木经济林：苗木费10元/株，栽植费5元/株，管护费20.5元/株，小计35.5元/株，约33株/亩，合计1170元/亩，2000.0亩×1170元/亩=234.0万元。

2.补植补造：200元/亩，3000亩×200元/亩=60.0万元。

3.退化林分改造：200元/亩，1000亩×200元/亩=20.0万元。

该项目工程造林共需投入资金314.0万元，资金主要来源为中央投资180.0万元，自筹及投工投劳折资134.0万元。

十二、保障措施

（一）资金保障措施。严格按照相关规定，加强项目资金管理，实行专户管理，专款专用，严禁截留、挤占、挪用项目资金，严格按照要求签订造林合同，补助资金发放及时公示公告，确保资金合理使用。

（二）强化科技支撑。在项目的实施过程中，要从实际出发，大力推广应用先进科技成果和适用技术，鼓励从设计、种苗、栽植、到后期管理都科学合理的推进。不断总结新经验，相适宜的乔灌混交模式，发挥科技在林业建设中的支撑作用，提高生态造林工程建设的科技含量，同时积极抓好林业科技人员的实用技术培训，提高林业科技人员的整体素质。

（三）加强管护，巩固建设成效。推行行之有效的林木管护机制，加强新植林地的抚育管理，切实做好后期培土、扶正、浇水、除草、施肥工作，加大林木病虫害、鼠（兔）害防治工作，强化监测、检疫手段，加大综合防治力度，切实保护林木资源。坚持依法治林，依法保护造林成果，坚决打击乱砍乱伐等违法犯罪活动。

附件：

- 1.沙坡头区2020年中央财政造林补助资金项目造林作业区现状调查表

- 2.沙坡头区2020年中央财政造林补助资金项目典型设计图

3.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目作业设计汇总表

4.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目用工量预算表

5.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目投资概算表

6.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目造林作业设

计小班表

- 7.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目未成林作 业设计各表

- 8.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目退化林分改

- 造作业设计各表

9.沙坡头区2020年中央财政造林补贴资金项目小班图

附件1

沙坡头区2020年度中央财政造林补助资金项目

造林作业区现状调查表

| 编号：001 |  | 日期：2019年1月8日 |  |  |  |  |  |  | 调查者：焦全华、潘钺、李元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：沙坡头区宣和镇、永康镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形图图幅号： |  |  |  |  | 公里网范围： 5100/5446 4133/4133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区实测面积：2000.0亩 （苹果等生态乔木经济林） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造林作业区立地特征：属半干旱荒漠区，立地条件较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型：扬黄灌区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔：1261--1298m |  | 坡度：15度 |  |  |  |  | 坡向：南 |  |  |  | 坡位：中 |  |  |
| 地类：宜林荒沙地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母岩类型：砂岩类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型：风沙土、灰钙土 |  | 土层厚度（cm）：100--150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石砾含量（%）： |  | Ph值：7.0 |  |  |  | 质地：沙性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被类型：荒漠化植被 |  |  |  | 盖度（%）：总盖度8 乔木层 灌木层 草本层8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要植物种类中文名（拉丁名） |  |  | 生活型 |  |  |  |  | 多度 |  | 盖度（%） |  | 分布状况 | 高度cm |
| 沙蒿 |  |  | 一年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 30 |
| 沙米 |  |  | 多年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 20 |
| 小气候评述（光照、湿度、风害、寒害等）：降雨量少、蒸发强烈、风沙危害严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要保护的对象： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 树木生长状况及树种选择建议：树木生长状况一般，建议栽植苹果等耐旱树种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济状况：地域宽阔，劳动力充足，交通便利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评述：该区权属清楚，交通便利，水资源丰富，果农经验丰富，技术力量雄厚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沙坡头区2020年度中央财政造林补贴资金项目

造林作业区现状调查表

| 编号：002 |  | 日期：2020年1月13日 |  |  |  |  |  |  | 调查者：刘晓超、潘钺、刘婷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：沙坡头区腾格里沙漠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形图图幅号： |  |  |  |  | 公里网范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区实测面积：3000.0亩（未成林补植补造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造林作业区立地特征：属半干旱荒漠区，立地条件较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型：固定沙丘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔：1261--1298m |  | 坡度：15度 |  |  |  |  | 坡向：南 |  |  |  | 坡位：中 |  |  |
| 地类：宜林风沙地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母岩类型：风沙类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型：风沙土、灰钙土 |  | 土层厚度（cm）：100--150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石砾含量（%）： |  | Ph值：7.0 |  |  |  | 质地：沙性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被类型：荒漠化植被 |  |  |  | 盖度（%）：总盖度8 乔木层 灌木层 草本层8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要植物种类中文名（拉丁名） |  |  | 生活型 |  |  |  |  | 多度 |  | 盖度（%） |  | 分布状况 | 高度cm |
| 沙蒿 |  |  | 一年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 30 |
| 毛头柴 |  |  | 多年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 20 |
| 小气候评述（光照、湿度、风害、寒害等）：降雨量少、蒸发强烈、风沙危害严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要保护的对象： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 树木生长状况及树种选择建议：树木生长状况一般，建议栽植耐旱树种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济状况：地域宽阔，劳动力充足，交通便利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评述：该区权属清楚，交通便利，水资源丰富。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

沙坡头区2020年度中央财政造林补贴资金项目

造林作业区现状调查表

| 编号：003 |  | 日期：2020年1月15日 |  |  |  |  |  |  | 调查者：刘晓超、潘钺、刘婷 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置：沙坡头区腾格里沙漠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形图图幅号： |  |  |  |  | 公里网范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区实测面积：1000.0亩（退化林分改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造林作业区立地特征：属半干旱荒漠区，立地条件较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌类型：固定沙丘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海拔：1261--1298m |  | 坡度：15度 |  |  |  |  | 坡向：南 |  |  |  | 坡位：中 |  |  |
| 地类：宜林风沙地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 母岩类型：风沙类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型：风沙土、灰钙土 |  | 土层厚度（cm）：100--150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石砾含量（%）： |  | Ph值：7.0 |  |  |  | 质地：沙性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 植被类型：荒漠化植被 |  |  |  | 盖度（%）：总盖度8 乔木层 灌木层 草本层8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要植物种类中文名（拉丁名） |  |  | 生活型 |  |  |  |  | 多度 |  | 盖度（%） |  | 分布状况 | 高度cm |
| 沙蒿 |  |  | 一年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 30 |
| 毛头柴 |  |  | 多年生草本 |  |  |  |  | cop¹ |  | 4 |  | 散生 | 20 |
| 小气候评述（光照、湿度、风害、寒害等）：降雨量少、蒸发强烈、风沙危害严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需要保护的对象： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 树木生长状况及树种选择建议：树木生长状况一般，建议栽植耐旱树种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会经济状况：地域宽阔，劳动力充足，交通便利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评述：该区权属清楚，交通便利，水资源丰富。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

沙坡头区2020年中央财政造林补助资金项目典型设计图

一、设计号：2020-01

1、适用造林作业区域：宣和镇、永康镇

2、整地模式：全面整地

3、造林方式：植苗造林

4、造林树种：苹果

4m

5m

苹果栽植立面、平面图

80cm

80cm