附件1

2020年沙坡头区水量分配计划及调度预案

为贯彻落实最严格水资源管理制度，优化水资源配置，强化

计划用水管理和水量调度，根据《自治区人民政府办公厅关于转

发水利厅2020年水量分配及调度计划的通知》（宁政办发〔2020〕9号），结合沙坡头区实际，制定本计划预案。

一、黄河水情

（一）全河主要来水区来水情况。据黄委报讯资料统计，2019年7-12月，黄河主要来水区来水350亿立方米，比多年同期均值多8.6%。另据黄委会水文部门长期径流预报，2020年1-6月黄河流域主要来水区来水151亿立方米，比多年同期均值偏多6.9%。

（二）全河主要水库蓄水情况。根据黄河流域主要来水区来水实测资料，截至2019年12月31日，黄河干流的龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库合计可调蓄水量240.2亿立方米，比去年同期少21.2亿立方米，少8.1%。其中：黄河上游龙羊峡、刘家峡水库合计可调蓄水量191.6亿立方米，比去年同期少6.6亿立方米，少3.3%。

（三）黄河下河沿断面水情。按照黄委会黄河水量调度计划,2020年1-6月份下河沿断面合计入境水量168.7亿立方米, 比去年同期实际少8.3亿立方米,月均来水减少1.4亿立方米。其中：4月份1360立方米/秒，与去年同期持平；5月份1550立方米/秒，比去年同期少10立方米/秒；6月份1550立方米/秒，比去年同期少210立方米/秒。

二、沙坡头区计划引用水量指标

近年来，沙坡头区工业、农业、生态等各业用水增速较快，需求旺盛，总体来看今年灌区各业引用水形势依然严峻，尤其是农业灌溉时段性缺水及各业用水需求与不超自治区下达我区年度引用水指标之间的矛盾仍十分突出。

根据黄委2019-2020年黄河水量调度计划、《宁夏黄河水资源初始水权分配方案》和《宁夏实行最严格水资源管理制度考核办法》，自治区水利调度中心综合考虑沿黄工业、县管农业取水口、生态湿地补水、灌区机井补灌和黄河支流及山区库井灌区的各项用水量，结合作物灌溉定额，同时核减部分市县超过“三条红线”控制指标水量后，于2020年3月2日下发《2020年全区水量调度方案》（以下简称《方案》）。《方案》核定2020年沙坡头区灌区干渠全年控制引水量4.54亿立方米，比上一调度年少0.27亿立方米，少5.6%。2020年自治区下达沙坡头区全年分配引用水指标5.15亿立方米。其中黄河干流引水指标4.64亿立方米，黄河支流引水指标0.01亿立方米， 地下水指标0.48亿立方米， 非常规水指标0.02亿立方米。

（一）各干渠、支干渠引水量指标和各镇（乡）用水量指标

1、计划内引、用水指标。各干渠、支干渠全年各月份控制引水量以自治区水利调度中心下达的引水指标为准，确定各干渠、支干渠全年控制引水总量为4.54亿立方米（见表1、表2）；各镇（乡)及各用水单位全年控制用水总量3.99亿立方米（见表3、表4）。

2、各大干渠逐日引水流量指标。根据自治区水利调度中心下达的逐月、逐旬指标，结合灌区实际用水需求，在年度引水总量指标控制下适时调整，逐旬下达。

（二）沿黄小型农业取水口引水指标

沿黄小型农业取水工程，夏秋灌下达计划水量0.07亿立方米。

（三）生态湖泊湿地补水指标

香山湖、应理湖、景观水道、腾格里湿地及各小型湖泊湿地全年下达计划补水量0.3亿立方米。

三、各干渠夏秋灌开停灌时间

放水、停水时间：南干渠、北干渠于4月10日开闸放水,各渠于9月8日全部停水。冬灌11月1日放水，11月20日停水。

四、各干渠夏秋灌商品率指标

根据各大干渠实际输水损失，确定2020年各干渠夏秋灌商品率指标为：河北灌区0.79，河南灌区0.85，北支干渠灌区0.85。

五、调度原则

（一）水资源统一调度原则。全灌区水资源实行统一调度，南北干渠取水口由局水利调度中心直接调度,各支干渠口由所调度室直接调度，沿黄取水口、移民灌区和黄河支流取水口由各乡镇水利工作站、用水单位按照下达水量调度方案进行调度，特殊情况下的应急调度由局调度和节水办公室直接负责。

（二）计划用水与丰增枯减原则。严格按照自治区水利调度中心下达的调度计划实施调度，既要强调年调度计划的基础性，又要强化月旬调度方案的可操作性，更要突出实时调度的灵活性。如自治区水利调度中心下达的旬月度调度计划和指标不能满足我灌区用水需求，在严格执行自治区水量调度计划的基础上，将对本灌区旬月度调度计划同比例进行实时调整。

（三）“三条红线”控制指标倒逼原则。对超用水的乡镇、用水单位，在考虑现状用水量基础上，逐年扣减水量，渐进性向“三条红线”中的总量控制指标靠近，最终将用水量控制在“三条红线”指标之内。

（四）均衡受益的原则。各干渠、支干渠控制断面实行“先交后用，交够再用”“先农后工兼顾生态”的原则，协调处理好渠道上下游、扬黄与自流之间的配用水关系，特别是河北灌区要在保证农业灌溉的情况下有序兼顾城市生态、工业园区补水以及内蒙跨省供水工作,河南灌区要立足灌区实际结合水情灌情全力配合做好南山台扬水灌区供水服务保障工作，确保灌区上下游、左右岸均衡受益。

六、有关要求

水量调度工作事关各业用水安全。各单位要全面贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上讲话精神和“以水定城，以水定地，以水定人，以水定产”的要求，深入贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，坚持节水优先，严格总量控制，强化水量调度，为全区生态保护和高质量发展、打赢脱贫攻坚战和新冠肺炎疫情阻击战提供有力的水利支撑和保障。

（一）做好预案编制，实行总量控制。各灌溉管理单位要强化总量和强度刚性约束指标“双控”管理，科学编制并严格执行调度预案，加强用水过程管理，严格控制月度引水总量，全面节约和高效利用有限水资源，力争引水量不超自治区水利调度中心下达指标。

（二）坚持计划用水，严肃调度指令。坚持“年控制，月计划、旬安排、日调度”的工作模式，合理安排灌区用水。调度指令一经下达，必须坚决执行，确保各级调度工作的严肃性和权威性。坚决杜绝先用后交或白天大量用水、晚上不用超警戒交水现象发生，确保安全行水。

（三）开源节流，多水源联合调配。继续发挥机井、移动水泵、沟道补水泵站的抗旱保灌作用，在高峰期弥补渠道来水不足影响，解决干渠、支干渠、大型支渠稍段灌溉难问题。

（四）统筹兼顾，突出重点。在保障农业用水需求的同时，重点做好扬黄、移民、生态的供水保障工作，兼顾工业补水需要。

（五）加强组织领导，及时化解灌溉矛盾。进一步加强灌溉工作的组织领导，加大水情宣传力度,合理调整种植结构,积极引导广大群众抗旱自救,增强农民避灾减灾意识,认真做好水事矛盾纠纷的化解排除工作，防止矛盾激化和群体性上访事件及越级上访事件发生。