附件1

沙坡头区“十四五”期间教育领域

重点建设项目一览表

时间	项目	概算投资金额

（万元）	建筑面积

（平方米）
2021年	中卫市第十三小学建设项目	6008.4	12895
2021年	沙坡头区兴仁镇中心幼儿园迁建项目	2458.54	5940
2021年	中卫六中新建综合楼及维修改造运动场项目	2660.77	5500
2021年	沙坡头区宣和镇东台学校综合楼、水冲式厕所建设项目	831	2470
2021年	沙坡头区2021年中小学集中改厕项目	345	870
2021年	中卫市第一小学改扩建项目	2405.23	5023
2022年	沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目	994.26	1980
2022年	中卫市第四中学综合楼

建设项目	1600	4000
2022年	沙坡头区永康镇永新小学综合楼建设项目	958	1879
2022年	中卫市第九小学综合楼建设项目	1470	4000
2022年	中卫市沙坡头区锦宸湾幼儿园建设项目	3437	5970

时间	项目	概算投资金额

（万元）	建筑面积

（平方米）
2022年	沙坡头区2022年中小学校小型维修改造项目	196
2022年	沙坡头区2022年义务教育学校基础设施维修改造项目	818
2022年	沙坡头区2022年幼儿园基础设施维修改造项目	240
2023年	中卫市第十二小学综合楼、水冲式厕所建设项目	1750	4524
2023年	沙坡头区常乐镇康乐燕宝学校水冲式厕所建设项目	120	300
2023年	中卫市第十一小学水冲式

厕所建设项目	220	300
2023年	中卫市第十四小学建设项目	6795	12360
2023年	中卫市第十一小学综合楼

建设项目	780	1800
2023年	中卫市第九中学综合楼

（多功能室）建设项目	1750	3500
2023年	沙坡头区宣和镇宣和小学

水冲式厕所建设项目	121	220
2023年	中卫市第七幼儿园	3200	5940
2024年	中卫市第十中学建设项目	8600	16600
2024年	中卫市第八幼儿园	3200	5940
2024年	中卫市第十五小学建设项目	6795	12360
2025年	沙坡头区宣和镇东台学校

教师周转宿舍建设项目	513	1575