|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  沙坡头区农村冬季清洁取暖改造任务计划表 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **乡镇** | **居民热源清洁化改造任务（户）** | | | | **农村住宅建筑节能改造任务（平方米）** | | | | **备注** |
| **合计** | **2022任务**  **(至2023年5月）** | **2023年任务**  **(至2023年12月）** | **2024年任务**  **(至2024年10月）** | **合计** | **2022任务**  **(至2023年5月）** | **2023年任务**  **(至2023年12月）** | **2024年任务**  **(至2024年10月）** |
| 1 | 迎水桥镇 | 4938 | 1650 | 1600 | 1688 | 24202 | 8110 | 8100 | 7992 |  |
| 2 | 东园镇 | 6672 | 2215 | 2185 | 2272 | 32782 | 10840 | 10830 | 11112 |  |
| 3 | 柔远镇 | 4742 | 1575 | 1545 | 1622 | 23212 | 7810 | 7800 | 7602 |  |
| 4 | 镇罗镇 | 4772 | 1585 | 1550 | 1637 | 23362 | 7850 | 7860 | 7652 |  |
| 5 | 宣和镇 | 8482 | 2820 | 2795 | 2867 | 41762 | 13950 | 13960 | 13852 |  |
| 6 | 永康镇 | 5762 | 1915 | 1880 | 1967 | 28272 | 9440 | 9450 | 9382 |  |
| 7 | 常乐镇 | 4942 | 1640 | 1610 | 1692 | 24194 | 8100 | 8100 | 7994 |  |
| 8 | 香山乡 | 1942 | 645 | 610 | 687 | 9312 | 3190 | 3190 | 2932 |  |
| 9 | 兴仁镇 | 4682 | 1555 | 1525 | 1602 | 22902 | 7710 | 7710 | 7482 |  |
| 合计 | | 46934 | 15600 | 15300 | 16034 | 230000 | 77000 | 77000 | 76000 |  |